Informe parte final del desarrollo del proyecto

Proyecto: Sistema de Gestión para un Gimnasio
Integrantes: Jesús Rodríguez, Anderson Nuncira, Pedro Molina
Fecha: del 5 a 26 de noviembre de 2025
Metodología: Agile Scrum

Sprint: Semana 1 — Planificación y estructura inicial

1. Objetivo de la Semana

Definir las bases para el desarrollo del sistema, revisando la documentación existente para detectar errores o inconsistencias señaladas por el profesor, diseñando la estructura inicial del frontend y definiendo la arquitectura de la base de datos.

2. Actividades a realizar

| Actividad | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- |
| Revisión de documentación | Se revisaron los requisitos funcionales y diagramas UML para detectar posibles errores de coherencia o faltos de fidelidad a la descripción del proyecto | No terminado |
| Corrección de errores detectados | Ajustar descripciones de casos de uso y relaciones entre entidades. | No terminado |
| Diseño de estructura inicial del frontend (Mockups) | Establecer la organización base de la interfaz web (header, sidebar, vista principal). | No terminado |
| Definición de la base de datos | Se diseñó el modelo entidad-relación tomando como base los requisitos y casos de uso. | Por aprobar |

3. Resultados parciales obtenidos

- Se complemento información faltante en la documentación

- Se definió la estructura base del frontend para comenzar la maquetación.

4. Dificultades Encontradas

- Los problemas por corregir con la documentación eran bastantes

- Los mockups presentan ciertas inconsistencias además de falto de algunos módulos respecto a los requisitos funcionales

5. Conclusiones

La corrección de la documentación quedó pendiente para la siguiente semana, ya que no se avanzó en dicha actividad durante la semana

Sprint: Semana 2 — Desarrollo base I

1. Objetivo de la Semana

Iniciar la construcción funcional del sistema, desarrollando las bases del backend, avanzando en vistas iniciales del frontend y validando la estructura de la base de datos definida en la semana anterior.
Esta semana marca el comienzo del desarrollo real del software.

2. Actividades a realizar

| Actividad | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- |
| Módulo de usuarios | Configurar el registro, inicio de sesión, gestión de perfiles y asignación de roles dentro del sistema. | Parcialmente terminado |
| Módulo de membresías | Define, administra y actualiza los tipos de membresías, renovaciones, vencimientos y su respectiva validación. | No terminado |
| Módulo de Clases Grupales y Reservas | Gestionar la programación de clases, cupos disponibles y reservas de los usuarios en tiempo real. | Parcialmente Terminado |
| Módulo de Entrenamientos Personalizados | Permitir asignar entrenadores, agendar sesiones individuales y registrar el seguimiento de cada usuario. | No terminado |

2.1 Tareas aplazadas de la semana 1

Revisión de documentación: La documentación fue revisada completamente y se confirmaron los ajustes necesarios para alinearla con los requisitos del proyecto.

Corrección de errores detectados: Se realizaron las correcciones identificadas en los casos de uso y relaciones entre entidades, dejando la documentación coherente y actualizada.

Diseño de estructura inicial del frontend: No se estableció un diseño de interfaz en base a mockups

Definición de la base de datos: El modelo entidad–relación no ha sido testeado si es el óptimo para el software

3. Resultados parciales obtenidos

- Se empleo una estructura de proyecto en base a flask  para seguir con la tercera semana de codificación de manera más eficiente

- Se crearon estructuras html con estilos en base a los módulos predefinidos en el cronograma

4. Dificultades Encontradas

- La estructura del proyecto resulto ser confusa lo que retraso y complicó el trabajo

- La organización entre módulos de los diferentes actores existentes puede llegar a ser difícil de manejar y ajustar

5. Conclusiones

Hubo un buen avance del proyecto en cuanto a estructura y fronted, aunque portamos una base de datos no se ha verificado si es la óptima para el software

Sprint: Semana 3 — Desarrollo base II

1. Objetivo de la Semana

Continuar con el desarrollo funcional del sistema según lo planificado, avanzar en la implementación de módulos clave y revisar la coherencia entre documentación, requisitos y funcionamiento real del software.

2. Actividades realizadas

| Actividad | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- |
| Módulo de Nutrición y Salud | Definir y ajustar las funciones para crear y asignar planes nutricionales personalizados según cada usuario. | Parcialmente terminado |
| Módulo de Seguimiento y Progreso Físico | Establecer las métricas principales (peso, IMC, rendimiento) y la estructura para registrar y visualizar el progreso del usuario. | Parcialmente terminado |
| Módulo de Retroalimentación y Satisfacción | Se configuró la estructura para permitir calificaciones de clases, entrenadores y servicios, junto con comentarios del usuario. | Parcialmente terminado |
| Módulo Administrativo y Analítica | Organizar las funciones para la administración del sistema, estadísticas básicas y generación de reportes para la toma de decisiones. | Parcialmente terminado |

2.1 Actualización de tareas no terminadas de la semana 2

Los siguientes módulos han sido parcialmente terminados para ser testeados y optimizados para corregir errores en la semana final de entrega del proyecto:  Módulo de usuarios, Módulo de membresías, Módulo de Clases Grupales y Reservas, Módulo de Entrenamientos Personalizados

3. Resultados Obtenidos

- Los módulos principales del sistema presentan un avance sólido y funcional en sus primeras versiones.

- La estructura del frontend quedó más organizada y cercana a la versión final.

4. Dificultades Encontradas

- La documentación (casos de uso y requisitos) todavía presenta inconsistencias que requieren corrección.

- Varias funciones del software necesitan ajustes para alinearse con lo documentado.

- El tiempo fue limitado para abarcar todos los ajustes detectados.

5. Conclusión General

La semana 3 se completó de manera satisfactoria, logrando avances concretos tanto en el desarrollo como en la revisión técnica del proyecto.

Sin embargo, quedaron pendientes varios ajustes importantes, especialmente relacionados con la documentación

Estas actividades fueron programadas para ser completadas durante la cuarta y última semana, la cual tendrá un enfoque directo en correcciones finales, ajustes del software y depuración de la documentación.

Semana 4 (Cierre del Proyecto) — Integración, Pruebas y Entrega

1. Objetivo de la Semana

Finalizar el desarrollo del sistema, ajustado a la documentación, corrigiendo errores, depurar las funcionalidades implementadas y preparar el proyecto para su presentación final. Esta semana estuvo enfocada en estabilizar el software, revisar incoherencias y dejar una versión funcional lista para el cierre.

2. Actividades Realizadas

| Actividad | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- |
| Integrar todos los módulos (backend + frontend + base de datos). | Conectar las funcionalidades desarrolladas para garantizar coherencia entre la interfaz, la lógica del sistema y la base de datos. | Parcialmente terminado |
| Agregar componentes transversales | Incorporaron elementos globales como notificaciones, validaciones, accesibilidad y ajustes comunes a todos los módulos. | No terminado |
| Corrección de bugs y optimización. | Identificaron y solucionaron errores de funcionamiento, mejorando estabilidad, rendimiento y experiencia del usuario. | No revisado |

2.1 Otras tareas realizadas

- Cambios en las descripciones de casos de uso

- Cambios en los requisitos funcionales

3. Resultados Obtenidos

- El sistema quedó parcialmente terminado, con los módulos principales funcionando de forma estable.

- La interfaz fue ajustada para mejorar la navegación y coherencia visual.

- La documentación fue levemente cambiada, eliminando requisitos fuera del alcance y ajustando casos de uso.

- El proyecto quedó aparentemente listo para su demostración en la sustentación.

4. Cambios Realizados en la Documentación

- Eliminación del RF7 (Pagos): Se descartó debido a la complejidad técnica y falta de experiencia en la integración de sistemas de pago.

- Eliminación del RF9 (Integración con wearables): Requisito fuera del alcance del equipo por falta de conocimiento en APIs externas.

- Implementación plantilla de descripciones de los casos de uso

5. Dificultades Encontradas

- El tiempo fue insuficiente para realizar pruebas exhaustivas y depuración completa.

- Algunos requerimientos excedían el alcance técnico del equipo.

- Persistieron pequeños errores visuales y de interfaz que no impactan la funcionalidad principal. (posiblemente eto se quita pa)

6. Conclusión General

La cuarta semana permitió cerrar el proyecto de manera satisfactoria en cuanto al software, priorizando la estabilidad y funcionalidad del sistema.
Aunque no fue posible completar pruebas profundas ni incluir ciertos requisitos avanzados, el software final cumple con los objetivos principales del proyecto y está listo para ser presentado.
La documentación fue ajustada y se encuentra alineada con la versión final del sistema.